| Башҡортостан Республикаһының Шаран районы муниципаль районының Нурый ауыл Советы ауыл биләмәһе хакимиәте Үґәк урам, 18 йорт, Нурый ауылы, Шаран районы, Башҡортостан Республикаһы, 452633 тел.(34769) 2-35-40 e-mail: nurss@yandex.ru. http://www.nurej.sharan-sovet.ru ИНН 0251000824, ОГРН 1020200609923 |  | Администрация сельского поселения Нуреевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан ул.Центральная, д.18, с. Нуреево Шаранский район, Республика Башкортостан 452633 тел.(34769) 2-35-40 e-mail: nurss@yandex.ru http://www.nurej.sharan-sovet.ru. ИНН 0251000824, ОГРН 1020200609923 |
| --- | --- | --- |

ҠАРАР                                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10  март 2016 й.                  №  19                                  10  марта 2016 г.

Об утверждении плана мероприятий по развитию системы водоснабжения сельского поселения Нуреевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан

В целях обеспечения населения сельского поселения Нуреевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан доброкачественной питьевой водой, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по развитию системы водоснабжения сельского поселения Нуреевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан

2    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                 Р.Р.Латыпов

ПЛАН

мероприятий по приведению качества питьевой воды с.Нуреево и с.Емметово

Сельского поселения Нуреевский сельсовет муниципального района Шаранский район РБ

в соответствие установленным требованиям ФЗ-416 от 7.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведению» на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем | Сроки | Объем финанси рования | Источники финансирования | Заказчик | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия всех источников водоснабжения на территории сельского поселения |  | 2016 |  |  |  |  |
| 1 | Установка фильтров для очистки питьевой воды в МБДОУ «Детский сад с.Нуреево», «Детский сад с.Емметово», МБОУ СОШ с.Нуреево, (жесткость, сульфаты, хлориды, железо) | 4 шт | 2016-2017 | В зави-симости от вида фильтров – 100,0 тыс. рублей | Бюджет сельского поселения, Бюджет Шаранского РОО, Внебюджет ные источники | Администра- ция сельского поселения, Шаранского РОО | МУП «Водоканал» Шаранского района |
| 2 | Капитальный ремонт систем питьевого водоснабжения с.Нуреево, с.Емметово | 2,5 км | 2016-2017 | 2,5 млн.рублей | Федеральный бюджет, Бюджет РБ, Бюджет района (по программе) | Администрация сельского поселения |  |
| 3 | Проведение геологоразведочных работ по определению новых источников питьевого водоснабжения с.Нуреево, с.Емметово | - | 2016-2017 | По объему работ | -- « -- | Администрация сельского поселения | Башкиргеология |